|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 30/05/2015 | Richardson Tibúrcio | Elaboração Inicial – Primeira versão |
|  |  |  |  |

### 1 - Solicitação de Mudança

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitação** | Richardson Tibúrcio | **Prioridade**  [0-Maior prioridade..5-Menor] | 0 |

### 1.1 - Descrição sumária

Na parte de cadastro de funcionário, a aba de DIGITE SEU NOME, se o usuário deixar campo em branco e pressionar enter , programa irá passar para a aba digite sua IDADE.

### 1.2 - Justificativa

Caso o erro permaneça, banco de dados terá grande erro em sua estrutura, cadastrando funcionários sem nomes, campo deverá informar que é obrigatório o preenchimento.

### 1.3 - Classificação de impacto no projeto

|  |  |
| --- | --- |
| **Análise de Impacto** | **Descrição** |
| **Esforço Estimado (Horas)** | 2 Horas de um desenvolvedor. |
| **Custo Estimado (R$)** | ---------------------------------------- |
| **Impacto no Prazo (Dias)** | Mais dois dias da implementação |

### 2 - Solicitação de Mudança

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitação** | Richardson Tibúrcio | **Prioridade**  [0-Maior prioridade..5-Menor] | 0 |

### 2.1 - Descrição sumária

Na parte de cadastro de funcionário, a aba IDADE, usuário poderá cadastrar idade sem nenhuma restrição, podendo assim errar sua idade ou cadastrar sendo funcionário menor de idade.

### 2.2 - Justificativa

Se esse erro não for corrigido funcionário poderá cadastrar qualquer idade , e se for detectado que funcionário é menor de idade , a empresa poderá pagar e sofrer um processor, além de acarretar erro no cadastro do funcionário no banco de dados.

### 2.3 - Classificação de impacto no projeto

|  |  |
| --- | --- |
| **Análise de Impacto** | **Descrição** |
| **Esforço Estimado (Horas)** | 1 Hora de um desenvolvedor. |
| **Custo Estimado (R$)** | ---------------------------------------- |
| **Impacto no Prazo (Dias)** | Mais um dia da implementação |

### 3 - Solicitação de Mudança

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitação** |  | **Prioridade**  [0-Maior prioridade..5-Menor] |  |

### 3.1 - Descrição sumária

.

### 3.2 - Justificativa

### 3.3 - Classificação de impacto no projeto

|  |  |
| --- | --- |
| **Análise de Impacto** | **Descrição** |
| **Esforço Estimado (Horas)** |  |
| **Custo Estimado (R$)** |  |
| **Impacto no Prazo (Dias)** |  |

### 4 - Solicitação de Mudança

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitação** |  | **Prioridade**  [0-Maior prioridade..5-Menor] |  |

### 4.1 - Descrição sumária

### 4.2 - Justificativa

### 4.3 - Classificação de impacto no projeto

|  |  |
| --- | --- |
| **Análise de Impacto** | **Descrição** |
| **Esforço Estimado (Horas)** |  |
| **Custo Estimado (R$)** | ---------------------------------------- |
| **Impacto no Prazo (Dias)** |  |

### 5 - Solicitação de Mudança

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitação** |  | **Prioridade**  [0-Maior prioridade..5-Menor] |  |

### 5.1 - Descrição sumária

.

### 5.2 - Justificativa

### 5.3 - Classificação de impacto no projeto

|  |  |
| --- | --- |
| **Análise de Impacto** | **Descrição** |
| **Esforço Estimado (Horas)** |  |
| **Custo Estimado (R$)** |  |
| **Impacto no Prazo (Dias)** |  |

### 6 - Solicitação de Mudança

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitação** |  | **Prioridade**  [0-Maior prioridade..5-Menor] |  |

### 6.1 - Descrição sumária

### 6.2 - Justificativa

### 6.3 - Classificação de impacto no projeto

|  |  |
| --- | --- |
| **Análise de Impacto** | **Descrição** |
| **Esforço Estimado (Horas)** |  |
| **Custo Estimado (R$)** | ---------------------------------------- |
| **Impacto no Prazo (Dias)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovações** | | |
| **Participante** | **Assinatura** | **Data** |
| Patrocinador do Projeto | Faculdade Nova Roma | 30/05/2015 |
| Gerente do Projeto | Ivna Valença | 30/05/2015 |