|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 30/05/2015 | Richardson Tibúrcio | Elaboração Inicial – Primeira versão |
| 1.1 | 03/06/2015 | Fabiene Souza | Inclusão de solicitação de mudança |
| 1.2 | 03/06/2015 | Adriano Vasconcelos | Inclusão de solicitação de mudança |

### 1 - Solicitação de Mudança

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitação** | Richardson Tibúrcio | **Prioridade**  [0-Maior prioridade..5-Menor] | 0 |

### 1.1 - Descrição sumária

Na parte de cadastro de funcionário, no campo “digite seu nome”, se o usuário deixar campo em branco e pressionar “enter”, programa irá passar para o campo digite sua “idade”.

### 1.2 - Justificativa

Caso o erro permaneça, banco de dados terá grande erro em sua estrutura, cadastrando funcionários sem nomes, campo deverá informar que é obrigatório o preenchimento.

### 1.3 - Classificação de impacto no projeto

|  |  |
| --- | --- |
| **Análise de Impacto** | **Descrição** |
| **Esforço Estimado (Horas)** | 2 Horas de um desenvolvedor. |
| **Custo Estimado (R$)** | ---------------------------------------- |
| **Impacto no Prazo (Dias)** | Mais dois dias da implementação |

### 2 - Solicitação de Mudança

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitação** | Richardson Tibúrcio | **Prioridade**  [0-Maior prioridade..5-Menor] | 0 |

### 2.1 - Descrição sumária

Na parte de cadastro de funcionário, o campo “idade”, usuário poderá cadastrar idade sem nenhuma restrição, podendo assim errar sua idade ou cadastrar sendo funcionário menor de idade.

### 2.2 - Justificativa

Se esse erro não for corrigido funcionário poderá cadastrar qualquer idade, e se for detectado que funcionário é menor de idade, a empresa poderá pagar e sofrer um processor, além de acarretar erro no cadastro do funcionário no banco de dados.

### 2.3 - Classificação de impacto no projeto

|  |  |
| --- | --- |
| **Análise de Impacto** | **Descrição** |
| **Esforço Estimado (Horas)** | 1 Hora de um desenvolvedor. |
| **Custo Estimado (R$)** | ---------------------------------------- |
| **Impacto no Prazo (Dias)** | Mais um dia de implementação. |

### 3 - Solicitação de Mudança

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitação** | Fabiene Souza | **Prioridade**  [0-Maior prioridade..5-Menor] | 1 |

### 3.1 - Descrição sumária

Na tela cadastrar funcionário, após a inserção de um funcionário, ao buscar o mesmo, uma mensagem é retornada com o erro ortográfico.

### 3.2 – Justificativa

A palavra “exite” conforme a gramatica, esta escrita de forma incorreta, o correto seria “Existe”. Esse tipo de situação deixa o sistema, em termo de estética, fora dos padrões.

### 3.3 - Classificação de impacto no projeto

|  |  |
| --- | --- |
| **Análise de Impacto** | **Descrição** |
| **Esforço Estimado (Horas)** | 30 minutos |
| **Custo Estimado (R$)** | - |
| **Impacto no Prazo (Dias)** | Nenhum dia |

### 4 - Solicitação de Mudança

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitação** | Fabiene Souza | **Prioridade**  [0-Maior prioridade..5-Menor] | 1 |

### 4.1 - Descrição sumária

Na tela cadastrar funcionário, após a inserção de um funcionário, ao excluir o mesmo, uma mensagem “primeiro aqui” é retornada, porém não esta coerente, deixa vago o que quer que tenha tentado informar.

### 4.2 – Justificativa

O usuário fica sem entender o que aconteceu, se o funcionário foi ou não excluído. A apresentação do sistema fica estranha e o usuário precisa realizar a ação de “exibir funcionário” para ter certeza que a ação de exclusão foi realizada.

### 4.3 - Classificação de impacto no projeto

|  |  |
| --- | --- |
| **Análise de Impacto** | **Descrição** |
| **Esforço Estimado (Horas)** | 30 minutos |
| **Custo Estimado (R$)** | - |
| **Impacto no Prazo (Dias)** | Nenhum dia |

### 5 - Solicitação de Mudança

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitação** | Adriano Vasconcelos | **Prioridade**  [0-Maior prioridade..5-Menor] | 0 |

### 5.1 - Descrição sumária

Na tela inicial do programa ao acessar a tela de menu, quando clica no campo, onde espera um numero de “1” à “5”, e é digitado um caractere do tipo “char” o janela fecha e consequentemente sai do programa.

### 5.2 - Justificativa

Melhoria e facilidade no aceso ao programa, promovendo um uso adequado do programa já nas telas iniciais.

### 5.3 - Classificação de impacto no projeto

|  |  |
| --- | --- |
| **Análise de Impacto** | **Descrição** |
| **Esforço Estimado (Horas)** | 1 Hora de um desenvolvedor. |
| **Custo Estimado (R$)** | ---------------------------------------- |
| **Impacto no Prazo (Dias)** | Mais um dia de implementação. |

### 6 - Solicitação de Mudança

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitação** |  | **Prioridade**  [0-Maior prioridade..5-Menor] |  |

### 6.1 - Descrição sumária

### 6.2 - Justificativa

### 6.3 - Classificação de impacto no projeto

|  |  |
| --- | --- |
| **Análise de Impacto** | **Descrição** |
| **Esforço Estimado (Horas)** |  |
| **Custo Estimado (R$)** | ---------------------------------------- |
| **Impacto no Prazo (Dias)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovações** | | |
| **Participante** | **Assinatura** | **Data** |
| Patrocinador do Projeto | Faculdade Nova Roma | 30/05/2015 |
| Gerente do Projeto | Ivna Valença | 30/05/2015 |